Chủ nhật, ngày 15 tháng 6 năm 2014
BIÊN BẢN HỌP TEAM
Thành phần tham dự: HoaNP, LựcNV, CảnhNHT
Mục đích:
- Thống nhất cách thức liên lạc và làm việc và thống nhất các mốc thời gian.
- Thống nhất các chức năng.
- Phân chia công việc cho mọi người trong tuần tới.

Nội dung cuộc họp:
1, Thống nhất kênh liên lạc và cách thức làm việc:
- ·Sử dụng kênh liên lạc chính là Skype: Đã tạo group (có thể chat thông thường hoặc chat voice, video call). Ngoài ra sử dụng thêm Email, các weekly report sẽ được update trên GitHub repository của dự án.
- Thống nhất họp ít nhất 1 buổi / tuần. Buổi họp chính diễn ra vào 22:00 Thứ 2 hàng tuần qua Skype. Nếu có bất kì buổi họp phát sinh nào sẽ được thông báo qua Skype, Facebook.
- Thời gian tới sẽ vừa training, vừa phát triển để tiết kiệm thời gian.
2. Thống nhất các chức năng:
Mã	Nội dung
UC01	Hiển thị bản đồ các nhà trọ xung quanh vị trí hiện tại
UC02	Tìm kiếm nhà trọ xung quanh một khu vực nào đó
UC03	Tìm kiếm theo bộ lọc
UC04	Sắp xếp danh sách các nhà trọ
UC05	So sánh thông tin hai nhà trọ với nhau
UC06	Lưu thông tin các nhà trọ để xem offline
UC07	Thông báo về sự thay đổi thông tin của phòng trọ đang được theo dõi
UC08	Cho phép người dùng báo cáo và đánh giá về một nhà trọ
UC09	Đăng thông tin nhà trọ cho thuê, bắt buộc phải có hình ảnh hoặc video
UC10	Đăng tin ở ghép
UC11	Đề xuất nhà trọ theo yêu cầu của người dùng
UC12	Cá nhân hóa việc thuê nhà, cho phép lưu lại các hoạt động giao dịch thuê nhà, thanh toán tiền nhà…
UC13	Tạo nhóm người dùng cùng thuê trọ chung và cho phép lưu nhật ký các hoạt động thanh toán tiền trọ, tiền điện, nước… khi cùng thuê trọ
UC14	Đồng bộ dữ liệu giữa ứng dụng trên các thiết bị di động
UC15	Tích hợp đơn vị chuyển đổi tiền tệ

3. Phân chia công việc cho mọi người trong tuần tới:
- CanhNTH: Tìm kiếm và lên danh sách các công nghệ cần training và gửi email cho mọi người. Trong đó có chứa các link reference, tutorials hoặc các tài liệu để tự học khác. Ra một số đề bài để training về Android.
- LựcNV, HoaNP, CanhNTH: Set up môi trường và các phần mềm cần thiết trên máy tính cá nhân.Tự đọc và tìm hiểu về lập trình Android

Thứ hai, ngày 23 tháng 6 năm 2014
BIÊN BẢN HỌP TEAM
Thành phần tham dự: HoaNP, LựcNV, CảnhNHT

Mục đích:
- Tổng kết những việc đã làm được và chưa làm được trong tuần trước.
- Đưa ra công việc cho tuần kế tiếp.
Nội dung cuộc họp:

1. Tổng kết những việc đã làm được và chưa làm được:
- Đã cài đặt được môi trường và các phần mềm trên máy tính cá nhân
- Bắt đầu training với Android
2. Các công việc cho tuần làm việc tiếp theo:
- Tiếp tục training về Android
- Tìm hiểu và training về git và github

Thứ hai, ngày 30 tháng 6 năm 2014
BIÊN BẢN HỌP TEAM
Thành phần tham dự: HoaNP, LựcNV, CảnhNHT

Mục đích:
- Tổng kết những việc đã làm được và chưa làm được trong tuần trước.
- Đưa ra công việc cho tuần kế tiếp.
Nội dung cuộc họp:

1. Tổng kết những việc đã làm được và chưa làm được:
- Biết cách sử dụng và làm việc trên Github
- Quen dần và code được những project đơn giản trên Android

2. Các công việc cho tuần làm việc tiếp theo:
- Tiếp tục training về Android
- Lên kế hoạch thiết kế giao diện cho các chức năng
- Liên hệ với mentor
3, Phân công công việc trong tuần tới
- HoaNP: thiết kế giao diện các chức năng có mã số từ UC01 – UC05
- LựcNV: thiết kế giao diện các chức năng có mã số từ UC06- UC10
- CảnhNHT: thiết kế giao diện các chức năng có mã số từ UC11- UC15

Chủ nhật, ngày 6 tháng 7 năm 2014
BIÊN BẢN HỌP TEAM
Thành phần tham dự: HoaNP, LựcNV, CảnhNHT

Mục đích:
- Tổng kết những việc đã làm được và chưa làm được trong tuần trước.
- Đưa ra công việc cho tuần kế tiếp.
Nội dung cuộc họp:

1. Tổng kết những việc đã làm được và chưa làm được:
- Hoàn thành sơ bộ việc thiết kế giao diện trên giấy cho các chức năng
- Từng bước quen dần và thành thạo với các thao tác cơ bản trên Activity và Multi-screen

2. Các công việc cho tuần làm việc tiếp theo:
- Tiếp tục training về Android
- Build khung giao diện đơn giản trên ứng dụng chủ yếu dùng LinearLayout + RelativeLayout + TextView để hình dung được sơ bộ thiết kế. Do tuần này thi đại học và chung kết Would Cup nên yêu cầu đặt ra build được 3/5 chức năng được phân công.
- Bước đầu nghiên cứu và tìm hiểu về cơ sở dữ liệu(CSDL)
3, Phân công công việc trong tuần tới
HoaNP, LựcNV, CảnhNHT: build khung giao diện như đã thống nhất và tự nghiên cứu về CSDL.

Thứ hai, ngày 14 tháng 7 năm 2014
BIÊN BẢN HỌP TEAM
Thành phần tham dự: HoaNP, LựcNV, CảnhNHT

Mục đích:
- Tổng kết những việc đã làm được và chưa làm được trong tuần trước.
- Đưa ra công việc cho tuần kế tiếp.
Nội dung cuộc họp:

1. Tổng kết những việc đã làm được và chưa làm được:
Hoàn thành sơ bộ việc thiết kế giao diện trên giấy cho các chức năng

2. Các công việc cho tuần làm việc tiếp theo:
Tiếp tục training về Android
3, Phân công công việc trong tuần tới
- HoaNP, LựcNV, CảnhNHT:
- Nắm vững kiến thức về CSDL và thao tác tốt về csdl, ít nhất 1 ứng dụng dung sqlite
- Tìm hiểu them về google API
*** Nếu thành viên nào ko hoàn thành được mục tiêu đã đề ra thì phải tụt quần xin lỗi các bạn.